

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **Заведующий** МКДОУ д/с №391  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Н.А. Гордеева  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | **СОГЛАСОВАНО**  **Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.М. Ахметгареев**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. | **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Колегов**  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 391 комбинированного вида «Елочка» (МКДОУ д/с № 391)** **необходимыми приспособлениями на период с 2020 по 2030 гг. (с учетом сроков, объема и стоимости работ)**

***муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 391 комбинированного вида «Елочка» (МКДОУ д/с № 391), 630102 г. Новосибирск ул. Бориса Богаткова,25***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | | **Стоимость (руб.)** |
| 1 | Организация, в пределах установленных полномочий, инструктирования (обучения) специалистов, оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | [пункт 12 статьи 5](consultantplus://offline/ref=A1115CACA1F2015C87CF62CBD437B9F71E36B21DC3FDBECC4CB72EA810AADC9F8AF4EF9541F0A663h9KEL) Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ | 2020-2030 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | | **8000**  По мере поступления финансовых средств |
|  | Разработка и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам:  - разработать программу обучения сотрудников;  -провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов | Приказ организации | 2020-2030 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами. | | 5000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников МКДОУ д/с №391  по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции; | Приказ организации | 2020-2030 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами. | | 3000  По мере поступления финансовых средств |
| 2 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению: |  | 2020-2030 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | | После разработки рабочего проекта |
|  | сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения; | пункт 4 , статьи 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ | 2020-2030 | - | | - |
|  | содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта; | пункт 5, статьи 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ | 2020-2030 | - | | - |
| **3** | **Приобретение технических средств адаптации** |  | 2020-2030 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | **253590**  **По мере поступления финансовых средств** | |
|  | Табло информационное  600\*500 мм (шрифт «Брайля») | п.6.16 ГОСТ Р 51671 | 2020-2030 | - | | 19890  По мере поступления финансовых средств |
|  | Знаки доступности в помещении  (кабинеты, зоны предоставления услуг, гардеробы, пути эвакуации и т.п.) | п.6.3.6. СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 2600  По мере поступления финансовых средств |
|  | Таблички, выкошенными рельефно-точечным шрифтом «Брайля» | п.6.16 ГОСТ Р 51671 | 2020-2030 | - | | 32500  По мере поступления финансовых средств |
|  | Контрастная противоскользящая полоса на краевые ступени (входная группа) | п. 5.1.12 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 12800  По мере поступления финансовых средств |
|  | Тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа) | п. 5.1.12 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 24000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Двухсторонние поручни на входных лестницах | П.6.1.2 СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 46000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Нескользкое покрытие (на ступенях лестничного марша и входных площадках) | п. 6.1.2 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 28500  По мере поступления финансовых средств |
|  | Средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства) | п. 6.1.1 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 21000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (портативные) | п.8.1.10 СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 66300  По мере поступления финансовых средств |
| **4** | **Ремонтные работы:** |  | 2020-2030 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | | **29500**  **По мере поступления финансовых средств** |
| **4.1** | **По территории объекта** |  | 2020-2030 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | | - |
|  | Разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь | п. 5.2.4. СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | - |
| **4.2** | **По входу в здание** |  | 2020-2030 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | | 22000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить контрастную противоскользящую полосу на краевые ступени (входная группа) | п. 5.1.12 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 4000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа) | п. 5.1.12 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 6000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить нескользкое покрытие (на ступенях лестничного марша центрального входа) | п. 6.1.2 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 4000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить двухсторонние поручни на входных лестницах | П.6.1.2 СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 6000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства) | п. 5.2.1 СП  59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 2000  По мере поступления финансовых средств |
| **4.3** | **По путям движения в здании, включая пути эвакуации** |  | 2020-2030 | - | | - |
| **4.4** | **По зоне оказания услуг** |  | 2020-2030 | - | | - |
| **4.5** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** | п.6.3.6. СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | - |
| **4.6** | **По системе информации** | П. 4.5.1.4.  ГОСТ Р 52131-2003 | 2020-2030 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | | 7500  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить таблички, выкошенными рельефно-точечным шрифтом «Брайля» | п.6.16 ГОСТ Р 51671 | 2020-2030 | - | | 4000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (портативные) | п.8.1.10 СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 2000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить табло информационное  600\*500 мм (шрифт «Брайля») | п.6.16 ГОСТ Р 51671 | 2020-2030 | - | | 1000  По мере поступления финансовых средств |
|  | Установить знаки доступности в помещении (здание, кабинеты, зоны предоставления услуг, гардеробы, пути эвакуации и т.п.) | п.6.3.6. СП 59.13330.2016 | 2020-2030 | - | | 500  По мере поступления финансовых средств |
| ***Итого: 291090, по мере поступления финансовых средств*** |